|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e-mail: sekretariat@zdp.pwz.pl | | www.zdp.pwz.pl | | Opis: Opis: WZ herb |
| **Zarząd Dróg Powiatowych**  **05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 300** | | | |
| Tel./Fax (+22) 722-13-80  Tel.. (+22) 722-11-81 | REGON 014900974 | NIP 118-14-20-774 | Konto nr 76 1560 0013 2619 7045 3000 0002  Getin Bank | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wasz znak: | Nasz znak: Nr pisma:  ZP-26/2018 | Data:  17.10.2018 r. |

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-26/2018 pn. **„*Rozbudowa drogi powiatowej nr 4123W ul. Kosmowska w zakresie budowy chodnika i odwodnienia – dł. 2350 mb. gm. Stare Babice” – ETAP 1”***

Zamawiający informuje, że 17.10.2018 r., od Wykonawcy wpłynęły pytania następującej treści:

W związku z udzieloną odpowiedzią z dnia 16.10.2018 r. zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź:

Prosimy o wskazanie terminu wykonania zamówienia – wg SIWZ art. 3 § 2 pkt. 1 wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.07.2018 r. natomiast w odpowiedzi z dnia 16.10.2018 r. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu ustalił termin realizacji do 31.08.2019 r.

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający informuję, że w odpowiedziach z dnia 16.10.2018 r. omyłkowo wskazał termin realizacji do 31.08.2018 r.. Prawidłowa termin realizacji określono w SIWZ art. 3 § 2 pkt. 1 tj. do 31.07.2018 r.